MAPA DE ÁREAS DE RISCO DE CHUVAS

Atividade de Fechamento — 1º Ciclo
Do requisito ao backlog: especificação rastreável do Projeto Integrador

<b>Versão:</b> 1.0 — 23/09/2026

Equipe: Jalison Moura (Matrícula: FR047002) e Ruan Araújo (Matrícula: FR046903).

# 1. VISÃO DO PROBLEMA

Em períodos de chuvas intensas, a população e os responsáveis pela gestão urbana podem ter dificuldade para identificar quais regiões apresentam maior possibilidade de alagamentos e deslizamentos e quais informações devem orientar decisões. O problema envolve a falta de acesso organizado e compreensível às informações de risco de cada região. O público envolve cidadãos, equipes de operação e gestores responsáveis pelo acompanhamento das áreas. O sucesso será medido pela capacidade de pelo menos 80% dos usuários de localizar uma área de risco em até 2 minutos e consultar sua classificação e informações associadas.

# 2. STAKEHOLDERS

## 2.1 Mapa de stakeholders

| ID | Stakeholder | Tipo | Principal necessidade | Influência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-01 | Cidadão / população | Usuário final | Consultar áreas, níveis de risco e informações para tomar decisões durante chuvas. | Alta |
| SH-02 | Administrador/gestor de risco | Operação | Cadastrar, corrigir e atualizar informações das áreas de risco. | Alta |
| SH-03 | Equipe de operação/suporte | Operação | Garantir funcionamento, disponibilidade e tratamento de falhas. | Média |
| SH-04 | Responsável por segurança/LGPD | Conformidade | Garantir proteção, controle de acesso e tratamento adequado dos dados. | Alta |
| SH-05 | Defesa Civil / autoridade municipal | Indireto / usuário institucional | Usar informações de risco para planejamento e prevenção. | Alta |
| SH-06 | Equipe de desenvolvimento | Sistema / técnico | Implementar e manter as funcionalidades e requisitos de qualidade. | Média |

## 2.2 Técnicas de elicitação

Análise de documentos: foram analisadas as perguntas abertas sobre mapa de risco e os requisitos já levantados no primeiro material. Isso revelou as necessidades de visualização, consulta, classificação, atualização e uso das informações para prevenção e tomada de decisão.

Questionário/perguntas abertas: as oito perguntas levantaram fatores de risco, relevo, ocupação urbana, informações necessárias no mapa, uso pela população e medidas para redução dos riscos.

## 2.3 Conflito e negociação

Conflito: cidadãos e Defesa Civil precisam de informações claras e atualizadas, enquanto a equipe de operação precisa controlar alterações para evitar dados incorretos ou não validados. Negociação: permitir consulta pública das informações validadas e restringir cadastro/alteração a perfis autorizados, mantendo registro das atualizações. Requisitos afetados: RF-04, RF-08, RNF-04 e RD-01.

# 3. CATÁLOGO DE REQUISITOS

Os cinco primeiros requisitos funcionais e os três requisitos não funcionais correspondem ao material original. Para atender ao mínimo exigido pela atividade, foram acrescentados requisitos complementares derivados das questões do problema, e um requisito de domínio que formaliza a classificação de risco apresentada no material.

| ID | Tipo | Descrição | Fonte (técnica) | Stakeholder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | RF | O sistema deve permitir visualizar o mapa das áreas de risco. | Requisito original / questionário | SH-01 |
| RF-02 | RF | O sistema deve permitir consultar uma área específica por endereço ou localização. | Requisito original / questionário | SH-01 |
| RF-03 | RF | O sistema deve classificar as regiões por nível de risco (baixo, médio, alto e muito alto). | Requisito original / questionário | SH-01 |
| RF-04 | RF | O sistema deve permitir cadastrar e atualizar informações sobre áreas de risco. | Requisito original / análise de documentos | SH-02 |
| RF-05 | RF | O sistema deve permitir consultar informações sobre os riscos de uma região, como alagamentos e deslizamentos. | Requisito original / questionário | SH-01 |
| RF-06 | RF | O sistema deve permitir filtrar as áreas do mapa por nível de risco. | Perguntas 6 e 7 / questionário | SH-01 |
| RF-07 | RF | O sistema deve apresentar orientações e informações relevantes para apoiar decisões da população durante períodos de chuvas fortes. | Perguntas 7 e 8 / questionário | SH-01 |
| RF-08 | RF | O sistema deve permitir que somente usuários autorizados realizem cadastro e atualização de áreas de risco. | Conflito / análise de documentos | SH-02 |
| RNF-01 | RNF | 95% das requisições devem ser respondidas em até 2 segundos, sob carga de até 100 usuários simultâneos. | Material da Aula 05 / teste de desempenho | SH-03 |
| RNF-02 | RNF | O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% por mês. | Material da Aula 05 / monitoramento | SH-03 |
| RNF-03 | RNF | Pelo menos 80% dos usuários participantes do teste devem localizar uma área de risco em até 2 minutos. | Material da Aula 05 / teste de usabilidade | SH-01 |
| RNF-04 | RNF | 100% das operações de cadastro e atualização devem exigir autenticação de usuário autorizado e registrar data, hora e identificador do responsável. | Conflito / teste de segurança | SH-04 |
| RD-01 | RD | A classificação das regiões deve utilizar os níveis baixo, médio, alto e muito alto, conforme a classificação definida para o projeto. | Regra de domínio / requisitos originais | SH-05 |

# 4. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

## 4.1 Histórias

| ID | História de usuário | Requisitos atendidos |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Como cidadão, quero visualizar um mapa das áreas de risco de chuvas, para identificar regiões que podem apresentar perigo. | RF-01 |
| US-02 | Como cidadão, quero pesquisar uma localização pelo endereço, para verificar se ela está localizada em uma área de risco. | RF-02 |
| US-03 | Como cidadão, quero visualizar o nível de risco de cada região, para compreender a gravidade dos possíveis perigos causados pelas chuvas. | RF-03, RD-01 |
| US-04 | Como administrador, quero cadastrar e atualizar áreas de risco, para manter as informações do mapa atualizadas. | RF-04 |
| US-05 | Como cidadão, quero consultar informações sobre os riscos de uma região, para saber quais tipos de problemas podem ocorrer durante chuvas intensas. | RF-05 |
| US-06 | Como cidadão, quero filtrar áreas por nível de risco, para localizar rapidamente regiões com determinado grau de perigo. | RF-06 |
| US-07 | Como cidadão, quero consultar orientações relacionadas às áreas de risco, para tomar decisões durante períodos de chuvas fortes. | RF-07 |
| US-08 | Como responsável autorizado, quero realizar alterações somente após autenticação, para manter a confiabilidade das informações de risco. | RF-08, RNF-04 |

## 4.2 Avaliação INVEST

| História | I | N | V | E | S | T | Observação / ajuste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mantida como história independente e testável. |
| US-02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mantida como história independente e testável. |
| US-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Inclui a regra de domínio RD-01. |
| US-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | Cadastro e atualização podem ser divididos em histórias futuras se crescerem de escopo. |
| US-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mantida como consulta independente. |
| US-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Filtro possui objetivo único e verificável. |
| US-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Orientações ligadas ao uso do mapa e à tomada de decisão. |
| US-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mantida como controle de alteração e acesso. |

# 5. CRITÉRIOS DE ACEITE E PRIORIZAÇÃO

## 5.1 Critérios de aceite (Gherkin)

## US-01 — Visualizar mapa

Cenário 1 — visualização bem-sucedida

Dado que o usuário acessou o sistema

Quando selecionar “Mapa de Riscos”

Então o sistema deve exibir o mapa e as áreas de risco cadastradas.

Cenário 2 — falha no carregamento

Dado que o usuário acessou “Mapa de Riscos”

Quando ocorrer uma falha no carregamento

Então o sistema deve informar que o mapa não pôde ser carregado e orientar o usuário a tentar novamente.

## US-02 — Pesquisar localização

Cenário 1 — localização encontrada

Dado que o usuário está na tela do mapa

Quando informar o endereço “Avenida Exemplo, 100” e selecionar “Pesquisar”

Então o sistema deve localizar o endereço e exibi-lo no mapa.

Cenário 2 — endereço não encontrado

Dado que o usuário está na tela do mapa

Quando informar um endereço inexistente e selecionar “Pesquisar”

Então o sistema deve informar que o endereço não foi encontrado e não apresentar localização incorreta.

## US-03 — Classificar áreas de risco

Cenário 1 — classificação cadastrada

Dado que existe uma área cadastrada como “Alto”

Quando o usuário selecionar essa área

Então o sistema deve apresentar “Alto” e os riscos associados à região.

Cenário 2 — área sem classificação

Dado que uma região não possui classificação cadastrada

Quando o usuário selecionar essa região

Então o sistema deve informar que não há classificação disponível e não atribuir nível automaticamente.

## 5.2 Backlog priorizado — MoSCoW

| Ordem | Item | Prioridade | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 — Visualizar mapa | Must | Função central para visualizar as áreas de risco. |
| 2 | US-02 — Pesquisar localização | Must | Permite consultar uma região específica. |
| 3 | US-03 — Classificar áreas de risco | Must | Permite compreender o nível de perigo. |
| 4 | US-05 — Consultar informações | Must | Complementa a classificação com riscos como alagamentos e deslizamentos. |
| 5 | US-06 — Filtrar por risco | Should | Acelera a consulta e facilita a leitura do mapa. |
| 6 | US-04 — Atualizar áreas | Should | Mantém a base atualizada, mas depende de controle operacional. |
| 7 | US-08 — Controle de alterações | Should | Reduz risco de dados indevidos; antecipar se houver dados reais em produção. |
| 8 | US-07 — Orientações | Could | Agrega apoio à decisão da população após o núcleo de consulta estar disponível. |
| 9 | RNF-01 — Desempenho | Should | Necessário para manter consultas utilizáveis, especialmente em períodos de alta demanda. |
| 10 | RNF-02 — Disponibilidade | Should | É relevante para acesso durante períodos de chuva. |
| 11 | RNF-03 — Usabilidade | Should | Garante que diferentes perfis consigam encontrar áreas de risco. |
| 12 | RNF-04 — Segurança | Should | Controla alterações e preserva a confiabilidade dos dados. |

Justificativa geral: o núcleo inicial concentra visualização, pesquisa, classificação e consulta. Depois entram manutenção, controle, filtros e orientações. Os requisitos de qualidade permanecem no backlog porque precisam ser validados com testes próprios. O item de segurança pode ser antecipado caso o sistema passe a operar com dados reais ou múltiplos responsáveis.

## 5.3 Definição de Preparado (DoR)

Um item pode entrar em Sprint quando: (1) possui ID único; (2) está ligado a pelo menos um requisito; (3) possui descrição no formato de história; (4) tem critérios de aceite definidos quando aplicável; (5) possui prioridade definida; (6) dependências conhecidas estão registradas; (7) dúvidas de negócio foram esclarecidas; e (8) a equipe consegue estimar o trabalho.

# 6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

| Req. | Origem (stakeholder / técnica) | História(s) | Critério / teste | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | SH-01 / requisito original | US-01 | US-01 C1 e C2 | Must | Especificado |
| RF-02 | SH-01 / requisito original | US-02 | US-02 C1 e C2 | Must | Especificado |
| RF-03 | SH-01 / requisito original | US-03 | US-03 C1 e C2 | Must | Especificado |
| RF-04 | SH-02 / análise de documentos | US-04 | Teste de cadastro e atualização | Should | Especificado |
| RF-05 | SH-01 / requisito original | US-05 | Teste de consulta de riscos | Must | Especificado |
| RF-06 | SH-01 / perguntas 6 e 7 | US-06 | Teste de filtro por níveis | Should | Especificado |
| RF-07 | SH-01 / perguntas 7 e 8 | US-07 | Teste de exibição das orientações | Could | Especificado |
| RF-08 | SH-02 / conflito | US-08 | Teste de autenticação e permissão | Should | Especificado |
| RNF-01 | SH-03 / desempenho | US-01 a US-06 | CT-RNF-01: 95% ≤ 2s / 100 usuários | Should | Especificado |
| RNF-02 | SH-03 / disponibilidade | US-01 a US-08 | CT-RNF-02: ≥99% ao mês | Should | Especificado |
| RNF-03 | SH-01 / usabilidade | US-01, US-02, US-06 | CT-RNF-03: ≥80% localiza em ≤2 min | Should | Especificado |
| RNF-04 | SH-04 / segurança | US-08 | CT-RNF-04: 100% alterações autenticadas e auditadas | Should | Especificado |
| RD-01 | SH-05 / regra de domínio | US-03 | CT-RD-01: níveis baixo/médio/alto/muito alto | Must | Especificado |

# 7. VALIDAÇÃO E MELHORIAS

A revisão foi realizada sob três perspectivas: usuário, testador e arquiteto. As correções abaixo consolidam problemas encontrados nos materiais anteriores e adequam o documento aos critérios da atividade.

| Perspectiva | Problema antes | Antes | Depois |
| --- | --- | --- | --- |
| Testador | RNF pouco mensurável | “O sistema deve ser rápido.” | 95% das requisições em até 2 segundos, com até 100 usuários simultâneos. |
| Arquiteto | Catálogo incompleto para a atividade | 5 RF e 3 RNF | 8 RF, 4 RNF e 1 RD, todos com fonte e stakeholder. |
| Usuário | Histórias INVEST incompletas | Alguns critérios INVEST estavam sem preenchimento. | Cada uma das 8 histórias foi ligada a requisitos e recebeu avaliação INVEST. |
| Testador | Rastreabilidade parcial | Matriz cobria apenas os requisitos existentes. | Matriz passa a cobrir RF-01 a RF-08, RNF-01 a RNF-04 e RD-01. |
| Usuário | Aceite sem dados concretos | Cenários genéricos. | Cenários prioritários usam dados concretos, como endereço de exemplo e nível “Alto”. |

# 8. CHECKLIST DE CONFORMIDADE

✓ Visão do problema com meta mensurável.

✓ 6 stakeholders, incluindo operação/suporte e conformidade.

✓ 2 técnicas de elicitação e conflito com negociação.

✓ 8 RF, 4 RNF mensuráveis e 1 RD.

✓ Todos os requisitos possuem fonte e stakeholder.

✓ 8 histórias no formato Como / Quero / Para com avaliação INVEST.

✓ 3 histórias prioritárias com cenário feliz e de exceção em Gherkin.

✓ Backlog completo priorizado por MoSCoW e justificado.

✓ DoR definida.

✓ Matriz de rastreabilidade cobrindo todos os requisitos.

✓ Mais de 3 melhorias registradas com antes/depois.